附件4

2018年福建省农资监管信息平台

拓展项目实施方案

一、建设目标

依托已建立的农资监管信息平台，组织实施农资监管信息平台拓展项目建设，将种子纳入农资监管信息平台监管，实行种子产品购销登记备案审核、动态监管、高效稽查、追溯管理以及企业信用分类管理等，大幅提升种子监管执法的针对性、预见性和有效性，提高执法监管效率，增强监管执法的快速反应和查处能力，形成农药、兽药、肥料和种子信息化监管网络，为农产品质量安全和农业生产安全提供有力保障。

二、建设内容

（一）开展企业终端设备配置。为纳入平台监管企业门店配置电脑、条码（二维码）打印机、扫描枪等设备。

（二）开展企业及用户的信息采集，建立平台种子企业门店信用信息库和种子用户信息档案。

（三）开展企业门店规范化改造和从业人员培训。纳入平台监管的农资企业门店实行统一货架、明码标价，统一制作规范管理制度牌并上墙。配合平台软件开发商进行软件安装、调试及系统维护等工作，组织农资从业人员进行使用操作技术等培训。

（四）开展平台新功能推广应用，更新维护平台设备。宣传推广应用农户手机APP等平台拓展功能，对平台设备进行更新维护。

（五）开展平台监管农资质量执法抽检，针对平台线上巡查发现的问题开展线下执法稽查，严厉打击假劣农资产品。

三、工作要求

（一）加强组织领导。农资监管信息平台拓展项目建设已列入省农业厅对各地农业部门绩效延伸考核的重要内容，各市、县（区）农业局要明确责任领导、责任单位，任务分解落实到人，细化进度安排，强化绩效考核，确保建设任务顺利完成。设区市农业局要加强项目建设督促指导，负责将辖区内非涉农县（市、区）的种子企业门店纳入平台监管，及时做好项目验收工作。

（二）确保按时完成各阶段工作任务。各市、县（区）农业局应于4月底前完成辖区内所有种子企业门店的宣传发动和有关信息采集工作，并于8月底前完成项目所需硬件的配置工作。

（三）确保种子企业门店纳入平台监管范围。要通过宣传引导、鼓励扶持，以及强化行政监管执法等措施，确保种子企业门店纳入平台监管。对于拒绝纳入平台监管的企业门店要进行重点跟踪监管，加大执法检查和质量抽检力度，依法从严查处违法行为，严防假劣农资流入市场和农业生产领域。

（四）加强平台监管执法。各市、县（区）农业局要切实推进农兽药、肥料和种子产品购销登记备案审核、追溯管理、企业信用分类管理以及监管平台企业终端使用规范等制度的落实，保障平台信息化监管功能有效发挥。加强平台线上巡查，适时监控农资购销动态，发现购销异常或问题农资，结合现场稽查和产品质量执法抽检，应用平台追溯功能，精准快速全程追溯打击假劣农资，确保农资质量安全有效。

（五） 加强资金管理使用。做到专款专用，用足用好项目资金，保障资金使用合理合规。

（六）及时报送项目建设情况。各设区市农业局于9月初汇总上报所辖各县（市、区）硬件配置完成情况，以便统一安排安装培训； 12月底前报送监管平台拓展项目总结和绩效报告及有关佐证材料。平台拓展项目建设过程遇到的问题请及时反馈省农业厅。

有关上报材料请直接报送省农业执法总队。联系人：苏美云，联系电话：0591-87849141，电子邮箱：2008@fjagri.gov.cn。