附件1

2019年高标准农田建设工程包实施方案

一、目标任务

2019年全省建成土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产的高标准农田130万亩以上，同步发展高效节水灌溉面积19万亩，全年完成投资20亿元（详见附表1）,为保障国家粮食安全打下坚实基础。各地要根据上述任务，制定任务分解方案，明确各县（市、区）建设任务和责任,报经市政府同意后，及时将目标任务下达到县（市、区），并指导县级按照相关要求，将建设任务落实到具体区域、项目、地块,明确时序安排，确保年度目标任务顺利完成。

二、基本原则

（一）突出重点，合理布局。各地要明确建设优先顺序，大力推进高标准农田建设。要优先在“两区”开展高标准农田建设，集中投向产粮大县和粮食生产功能区，大力支持“口粮田”建设；优先在符合条件的国家种子基地开展高标准农田建设，着力提高农业综合生产能力。积极支持新型农业经营主体建设高标准农田，建设小农户急需的通田到地末级灌溉渠道、机耕生产道路等设施，有条件的村组在农民自愿前提下，结合农田建设，引导促进土地小块并大块；积极支持丘陵山区农田“宜机化”改造。

（二）因地制宜，保护生态。各地根据不同区域主要障碍因素，有针对性地实施农田改造工程，多措并举，综合治理；结合高标准农田建设因地制宜发展高效节水灌溉，明确采取高效节水灌溉措施的建设地点和面积;坚持耕地数量、质量、生态建设相统一，切实加强资源集约、节约利用和生态环境保护，实现农业生产和生态保护相协调。

（三）政府主导，多元投资。各地按中央、省级投资为主，市、县投资为辅，新型经营主体投资为补充的原则，积极支持新型农业经营主体建设高标准农田，努力拓展新的资金渠道，为推进高标准农田建设提供可靠的资金保障。

（四）统筹推进，脱贫攻坚。各地要把高标准农田和高效节水灌溉建设与脱贫攻坚统筹考虑，在任务和资金方面向贫困地区倾斜，优先支持贫困地区特别是23个省级扶贫开发重点县建设高标准农田。进一步放宽贫困地区农田建设项目建设标准和立项规模，允许各地根据实际情况适当提高贫困地区高标准农田建设投资标准，适当降低单个项目建设标准。

三、主要措施

（一）强化政府责任。根据省政府批准的《福建省高标准农田建设规划（2016-2022年）》要求，高标准农田建设实行“省级监督、市级负责、县级落实”的政府责任机制，设区市政府对本辖区高标准农田建设负总责，县级政府是高标准农田建设的实施主体。高标准基本农田建设任务是国家粮食安全省长责任制考核内容，并由省政府与各设区市政府签订《2019年耕地保护目标责任书》，各地要建立奖惩机制，采取有效措施，加快推进项目建设。

（二）加强统筹协调。各设区市农业农村部门要会同县(市、区)政府建立健全高标准农田建设工程包常态化协调推进机制，强化日常检查督促、每月调度推进，项目实施过程中的突出困难和问题及时提请设区市政府“一月一协调”机制解决。要加强高标准农田建设资金使用、项目进展、工程质量等的监督检查，制定督查制度，保证年度建设目标任务的落实。各相关部门2018年及以前年度高标准农田建设项目，要按既定计划推动落实，确保机构改革期间工作有序对接，责任不缺位，工作不断档。

（三）加大资金投入。各地要根据国务院和省政府有关要求，调整优化本级财政资金支出结构，将高标准农田建设作为重点支持范围，确保亩均投资标准不低于以前年度标准。各设区市农业农村部门要在同级人民政府领导下，主动对接相关部门，推动市级农田建设资金整合，多渠道增加资金投入，调整完善土地出让收入使用范围，提高农业农村投入比例，重点用于高标准农田建设，按照亩均投资标准足额落实市、县资金，确保建设标准不降低、工程质量有提高。在不突破一事一议限定额度标准的前提下,积极鼓励和引导受益农民(或农村集体经济组织) 筹资投劳。鼓励各地通过以奖代补、先建后补等方式,支持新型农业经营主体、村集体组织小农户开展高标准农田建设和管护。

（四）实施月报制度。各设区市农业农村局要落实月报制度，按照附表2、附表3的要求，及时跟踪高标准农田建设项目及高效节水灌溉项目实施进展情况，于每月28日前汇总各县（市、区）进展情况上报省厅。高标准农田建设工程包进展情况表（附表2）第一次报送时间为2019年4月28日前，高标准农田建设项目定期调度表（附表3）第一次报送时间为2019年6月28日前。

联系人：杨焰，电话：0591-88507709

邮　箱：fjntjsglc@163.com

附表1

| 2019年高标准农田建设工程包任务分解表 单位：万亩 |
| --- |
| 设区市 | 2019年建设总任务 |
|  | 各地市任务 | 含高效节水灌溉 | 含千亿斤粮食建设项目 |
| 福州市 | 19.2 | 2 |  |
| 漳州市 | 25 | 2.8 |  |
| 泉州市 | 16.5 | 2.5 |  |
| 莆田市 | 9.9 | 1 |  |
| 三明市 | 8.6 | 2.5 | 建宁县6000亩、宁化县11200亩、明溪县4400亩、沙县5900亩、清流县4400亩、尤溪县10400亩、将乐县4700亩（4.7万亩） |
| 南平市 | 20.7 | 2.5 | 武夷山市7700亩、邵武市9600亩、浦城县12400亩、建瓯市10800亩、建阳区9800亩（5.03万亩） |
| 龙岩市 | 12.5 | 2.8 | 长汀县9800亩、上杭县14300亩、武平县11000亩、连城县7600亩（4.27万亩） |
| 宁德市 | 17.5 | 2.8 |  |
| 平潭综合实验区 | 0.1 | 0.1 |  |
| 合 计 | 130 | 19 | 14 |

附表2

| 2019年1- 月高标准农田建设工程包进展情况表 |
| --- |
| 填报单位： （盖章) |
| 序号 | 市、县（区） | 投资完成情况 | 年度重点任务实施及工作推进情况 | 工程包机制创新情况(包括制定分业管理办法等配套政策,完善建设、运营、管理机制等) | 当前需要协调解决的主要问题 | 下一步主要工作安排 | 牵头部门 | 牵头推进单位 | 备注 |
|  |  | 2019年计划完成投资（万元） | 1- 月完成投资 | 其中：当月完成投资 | 截至目前工程包主要进展情况（含年度重点任务的主要形象进度） | 其中本月开展的主要工作情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数额（万元） | 占年计划比例（%） | 数额（万元） | 占年计划比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ××县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ××县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： 联系电话： |
| 说明：本表填写以前年度立项本年度续建或竣工的项目、本年度新立项项目的建设进展情况。 |  |
| 附表3 |
| 2019年1- 月高标准农田建设项目定期调度表 |
| 填报单位： （盖章) |
| 市、县(市、区) | 项目名称 | 立项年度 | 进度情况 |
|  |  |  | 前期工作 | 开工在建进度 | 建设完成情况（万亩） | 投资完成情况 （万元） |
|  |  |  | 项目个数 | 招投标完成个数 | 项目开工个数 | 高标准农田面积（万亩） | 高效节水灌溉面积（万亩） | 高标准农田建设工程进度（(） | 高标准农田面积 | 高效节水灌溉面积 | 合计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市、县级财政资金 | 其他资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成面积 | 其中：上图入库面积 | 合计 | 喷灌 | 微灌 | 管灌 |  |  |  |  |  |
| ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.立项年度是指项目正式批复立项的年度，各市应按照不同立项年度分别汇总投资计划、建设进度情况； 2.前期工作：项目个数为立项年度内批复立项的项目个数；项目开工个数为批复立项的项目中已开工建设项目； 3.项目开工：是指监理单位发出项目开工令之日算起； 4.开工在建进度：百分比是按照整个项目区内各工程建设进度百分比总体换算得出； 5.建设完成情况：包括竣工未验收和竣工验收项目情况； 6.投资完成情况：是指建设完成情况对应的资金情况。 7.本表第一次报送时间为2019年6月28日前，以后每月28日前报送 |
| 填报人： | 市级农业农村部门领导签字： |